АКТ № 7 СДАЧИ-ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Санкт-Петербург                                                            30.06.2025

Мы, нижеподписавшиеся, Белоусов Игорь Станиславович, директора ООО «Каменный Мост» (Подрядчик), с одной стороны, и генерального директора ООО «Северный Ветер Строй» Нестерова Алла Викторовна (Заказчик), с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял работы по договору подряда № 41-КВ/2025 от 17.03.2025.

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство монолитного перекрытия, толщина 200 мм | м2 | 1150 | 1 960,00 | 2 254 000,00 |
| 2 | Кирпичная кладка наружных стен | м3 | 380 | 4 200,00 | 1 596 000,00 |
| 3 | Устройство армопояса | м.п. | 520 | 1 150,00 | 598 000,00 |
| 4 | Гидроизоляция фундаментных стен | м2 | 640 | 700,00 | 448 000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 4 896 000,00 |

Всего выполнено работ на сумму 4 896 000,00 руб., в том числе НДС 20 %. Работы выполнены полностью и в срок, Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

Ранее перечислен аванс 1 468 800,00 руб., к доплате по настоящему акту 3 427 200,00 руб. Оплата производится на расчётный счёт Подрядчика 40702810330000087432 в Банк ВТБ (ПАО).

| От Подрядчика | От Заказчика |
| --- | --- |
| ООО «Каменный Мост» Директора ____________ Белоусов И.С. ИНН 7816135799 | Северный Ветер Строй ООО Генеральный директор ____________ Нестерова А.В. ИНН 7810123451 |