ДОГОВОР ПОДРЯДА № 41-КВ/2025

г. Санкт-Петербург                                                            17.03.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Каменный Мост», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Белоусова Игоря Станиславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Северный Ветер Строй», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Нестеровой Аллы Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по устройству монолитного перекрытия и кирпичной кладке наружных стен на объекте «Складской комплекс, второй этап», а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Объект расположен по адресу: г. Всеволожск, Ленинградская область, Колтушское шоссе, д. 44. Состав и объёмы работ определены сметой, являющейся приложением к договору 41-КВ/2025.

1.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, если иное не оговорено в смете. Заказчик передаёт Подрядчику строительную площадку по акту.

2. Цена договора и порядок расчётов

2.1. Цена работ по настоящему договору составляет 4 896 000,00 руб., в том числе НДС 20 %. Цена является твёрдой и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, прямо предусмотренных договором.

2.2. Заказчик перечисляет аванс в размере 30 % цены, то есть 1 468 800,00 руб., в течение пяти банковских дней с даты подписания договора на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 9. Остаток оплачивается после подписания акта сдачи-приёмки.

2.3. Обязательство по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Начало работ: 01.04.2025. Окончание работ: 30.06.2025. Промежуточные сроки определены графиком производства работ.

3.2. При просрочке по вине Заказчика, включая несвоевременную передачу площадки, сроки продлеваются на соответствующий период.

4. Приёмка работ

4.1. По окончании работ Подрядчик направляет Заказчику акт сдачи-приёмки. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает акт и подписывает его либо направляет мотивированный отказ.

4.2. Скрытые работы принимаются до их закрытия, о готовности к приёмке Подрядчик извещает Заказчика письменно.

5. Гарантии

5.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 24 месяца с даты подписания акта сдачи-приёмки. Подрядчик за свой счёт устраняет дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.

6. Ответственность сторон

6.1. За просрочку оплаты Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % цены.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в том же размере. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств.

7. Конфиденциальность и разрешение споров

7.1. Стороны не раскрывают третьим лицам условия договора и сведения, полученные при его исполнении, кроме случаев, предусмотренных законом.

7.2. Споры решаются путём переговоров, срок ответа на претензию составляет 10 календарных дней. При недостижении согласия спор передаётся в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8. Заключительные положения

8.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. Изменения оформляются письменным соглашением.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах. Ответственный за исполнение со стороны Заказчика - Нестерова А.В., со стороны Подрядчика - главный инженер Лаптев Максим Олегович, тел. +7 (981) 700-45-19, эл. почта m.laptev@kamenniymost.example.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| Подрядчик: ООО «Каменный Мост» ИНН 7816135799, КПП 781601001 ОГРН 1177847004565 р/с 40702810330000087432 в Банк ВТБ (ПАО) к/с 30101810200000000707 БИК 044030707 Адрес: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 87, корп. 2, пом. 14Н Тел.: 8 921 555-01-22 Эл. почта: Buh@KamenniyMost.example Директора ______________ / Белоусов И.С. / | Заказчик: ООО «Северный Ветер Строй» ИНН 7810123451, КПП 781001001 ОГРН 1127847001237 р/с 40702810920000045671 в ПАО Сбербанк к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Балканская, д. 20, лит. А, офис 412 Тел.: +7 (812) 346-18-02 Эл. почта: office@severvetrostroy.example Генеральный директор ______________ / Нестерова А.В. / |